2018年交通行业扶贫工作总结及2019年度工作计划安排

2018年在市委、市政府的正确领导下，我局认真贯彻落实扶贫工作各项方针政策，始终把脱贫攻坚作为交通行业扶贫主战场,取得了可喜成绩，现将交通行业扶贫工作情况汇报如下。

一、2018年工作完成情况

（一）主要工作

1、加强领导，齐心推进脱贫攻坚。成立了由局长任组长，党组副书记、副局长任忠武与党组成员、总工程师黎建红任副组长，各科室部门负责人为成员的的交通行业扶贫工作领导小组，全面开展交通行业扶贫工作，并制定了相应的脱贫攻坚实施方案。

2、成立了沅江市脱贫攻坚自然村通水泥路建设有限公司，主要负责沅江市自然村通水泥路建设的资金筹措、工程设计、造价预算、质量安全管理、施工保障等事宜。

3、加强管理，保证质量。农村公路建设投资大、要求高，我局狠抓建设质量。制定了农村公路建设流程图和工作台帐，层层把关，以审促严。加强建设项目的管理，对实施项目进行全面检查核实，并及时上报上级交通主管部门。今年5月和10月，省交通运输厅几次来我市进行了脱贫攻坚农村公路建设质量检查，给予了较高的评价。

4、我市益阳湘运公共交通有限责任公司共华分公司新购入纯电动新能源公交车辆40台，折合为28标台,新开通四条公交线路；新成立鼎旺公司投入新能源车30台，折合为30标台，公汽公司新投入51台，折合51标台。通过争取上级建设计划，开展了危桥整修建设，对全市危桥进行摸排，对多座影响通过的危桥已完成改造，确保我市城乡道路安全、畅通，农村群众安全出行。

（二）交通行业扶贫目标建设情况

1、农村公路建设情况

2018年农村公路建设提质改造项目8个，建设里程30.017公里，现已完成24.05公里建设计划，另有2个项目5.967公里，因受干线公里乐漉线全线施工影响，已推迟至2019年上半年施工建设。

2018年自然村通水泥（沥青）路建设项目105个里程190.989公里，其中提前实施78个里程138.68公里，统建项目27个里程52.309公里。目前全市统建项目已全部完成建设任务。

2、行政村客运（公交）班线通达情况

根据我市交通行业扶贫指标统计监测季报表反馈，我市现有行政村总个数150个，通客运（公交）班线的行政村个数150个，行政村客运（公交）班线通达率为100%，城市年平均常住人口31.5万人，城市拥有公共交通车辆184.8标台，城市每万人拥有公共交通车辆5.9标台，已基本完成全年交通行业扶贫建设指标。

二、省检察院常态化联点督查反馈问题整改措施

（一）根据省检察院常态化联点督查反馈的问题，经我局组织技术人员到各镇村进行实地勘察，报市委、市政府申请下达21.9公里农村公路通畅工程计划。分别是黄茅洲镇金南村5公里、草尾镇熙福村3公里、草尾镇民主村4公里、茶盘洲镇鹅洲村3.4公里、南大膳镇小康村4.2公里、南大膳镇南大河村1.8公里、南大膳镇合利红村0.5公里计划。所有项目计划在2018年年底完工。

- 关于第二次联点督查问题，我局已下达各镇场街道农村公路建设管理办公室切实加强农村公路建设管理的通知。严格遵守工程建设程序和农村公路建设财务制度，杜绝“白条”，完善资料，严格遵守“七公开”原则，即建设计划公开、补助政策公开、招标过程公开、施工管理公开、质量监管公开、资金使用公开和竣(交)工验收公开。

- 关于第三次联点督查问题，我局高度重视，由主管扶贫工作的党组成员、副局长廖跃军挂帅，交通建设质量监督站站长胡建新负责，针对六个问题深入各村委进行了解和认真整改，目前已全部整改完毕。

三、2019年工作目标及安排

（一）认真做好2019年脱贫攻坚农村公路建设行业扶贫前期工作，继续推进各项计划的达标。2019年自然村通水泥路建设项目136个里程167.691公里；农村公路提质改造项目12个里程34.871公里。我局将积极组织各镇、场、街道办事处认真做好2019年自然村通水泥路建设与农村公路提质改造建设前期工作，为推进脱贫攻坚交通行业扶贫有序发展铺好路。

（二）继续加强思想观念的教育和大力做好扶贫的舆论宣传。营造脱贫攻坚的良好氛围，广泛动员各类社会团体、个人等社会力量，通过多种形式，积极参与扶贫开发建设。要充分调动受帮扶贫困村干部群众的积极性和创造性，引导和发动群众克服等、靠、要的思想。

（三）进一步提高基层干部扶贫素质能力。基层干部要强化学习，不断增强自身素质。要与扶贫开发工作结合起来，在实践中边学边利用。提高创新工作能力，进一步增强工作的实在性，认真总结前期工作的经验和不足，不断开拓工作新局面，以良好的精神状态面对当前的工作。

（四）切实把关好扶贫项目竣工验收。对各村建设项目严格按照扶贫资金使用相关管理办法办事。根据项目建设进度和质量拨付使用项目资金，加大监督检查力度，杜绝违纪违规行为发生。提高扶贫资金的使用效率。及时通报检查结果，对工作不到位、效果不明显的村和单位提出整改意见。